문서 제목: 검색 기능 개선 스프린트 킥오프 메모
작성일: 2026년 6월 14일
작성자: 개발팀 스크럼 마스터

이번 스프린트에서는 고객센터 상담 이력 검색 기능을 개선한다. 현재 상담 이력 검색은 키워드 입력 후 전체 상담 내용을 대상으로 LIKE 검색을 수행하고 있어, 데이터가 많아질수록 응답 시간이 길어지고 있다. 운영팀에서는 고객 전화가 들어왔을 때 상담원이 이전 상담 이력을 빠르게 찾아야 하는데, 현재는 검색 결과가 뜨기까지 5초 이상 걸리는 경우가 있다고 공유했다.

아래는 오늘 회의에서 정리한 이슈 목록이다.

| 이슈 ID | 내용 | 담당자 | 마감일 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRCH-101 | 상담 이력 검색 API 응답 시간 측정 | 강민재 | 오늘 오후 | 진행 예정 | 최근 30일/90일/전체 기간 비교 |
| SRCH-102 | 검색 대상 컬럼 정리 | 이현주 | 내일 오전 | 진행 예정 | 제목, 상담 내용, 고객 메모 포함 여부 확인 |
| SRCH-103 | 인덱스 추가 가능성 검토 | DBA 담당 | 내일 오후 | 진행 예정 | 쓰기 성능 영향 확인 필요 |
| SRCH-104 | 검색 결과 화면 페이지네이션 UI 수정 | 오지훈 | 내일 오후 | 진행 예정 | 무한 스크롤은 이번 범위 제외 |
| SRCH-105 | 검색어 하이라이트 표시 | 미정 | 미정 | 보류 | 있으면 좋지만 1차 개선 범위 아님 |
| SRCH-106 | 상담 첨부파일 내용까지 검색 | 미정 | 미정 | 제외 | OCR/파일 파싱 필요 |

회의에서 먼저 결정된 것은 검색 범위다. 이번 개선에서는 상담 제목, 상담 본문, 고객 메모까지만 검색 대상으로 포함한다. 첨부파일 내용 검색은 파일 파싱과 OCR이 필요하므로 이번 스프린트에서는 제외한다. 검색어 하이라이트 기능도 사용자 경험에는 도움이 되지만, 백엔드 성능 개선이 먼저라서 이번에는 보류한다.

백엔드에서는 기존 LIKE 검색을 그대로 유지할지, DB 전문 검색 기능을 사용할지 검토하기로 했다. 데이터 양이 적은 고객사에서는 LIKE 검색도 큰 문제가 없지만, 상담 이력이 많은 고객사에서는 응답 시간이 길어질 수 있다. DBA 담당자는 인덱스를 추가하더라도 쓰기 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 실제 조회 패턴을 먼저 확인해야 한다고 말했다. 강민재는 오늘 오후까지 최근 30일, 90일, 전체 기간 기준으로 현재 API 응답 시간을 측정한다.

프론트엔드에서는 검색 결과가 많을 때 한 번에 모든 결과를 보여주는 방식이 문제라고 했다. 현재는 최대 500건까지 한 번에 내려오고 있어서 화면 렌더링도 느려질 수 있다. 따라서 이번 스프린트에서는 검색 결과를 페이지 단위로 보여주도록 변경한다. 무한 스크롤 방식도 논의되었지만, 상담원이 특정 페이지로 돌아가야 하는 경우가 있어 우선 일반 페이지네이션 방식으로 결정했다.

운영팀은 검색 결과 정렬 기준도 중요하다고 했다. 최신 상담 이력이 먼저 보이는 것이 기본이지만, 검색어가 정확히 일치한 상담이 아래쪽에 묻히면 불편할 수 있다. 이 부분은 이번 회의에서 결정하지 못했다. 일단 1차 개선에서는 최신순 정렬을 유지하고, 검색 정확도 기반 정렬은 다음 회의에서 다시 논의한다.

결정된 사항:
상담 제목, 상담 본문, 고객 메모를 검색 대상으로 포함한다.
첨부파일 내용 검색은 이번 스프린트에서 제외한다.
검색어 하이라이트 기능은 보류한다.
검색 결과는 페이지네이션 방식으로 제공한다.
무한 스크롤은 이번 범위에서 제외한다.
정렬 기준은 우선 최신순을 유지한다.

추가 논의 필요:
검색 정확도 기반 정렬 도입 여부
DB 전문 검색 기능 적용 여부
인덱스 추가 시 쓰기 성능 영향
검색어 하이라이트 기능의 다음 스프린트 포함 여부

리스크:
LIKE 검색을 유지하면 데이터가 많은 고객사에서 응답 시간이 계속 느릴 수 있다.
인덱스를 잘못 추가하면 상담 등록 성능이 떨어질 수 있다.
검색 결과를 페이지네이션으로 바꾸면 기존에 한 번에 전체 목록을 보던 상담원이 불편해할 수 있다.
최신순 정렬만 유지하면 정확히 일치하는 상담 이력이 아래로 밀릴 수 있다.
첨부파일 검색 제외에 대해 일부 고객사가 기능 누락으로 느낄 수 있다.

해야 할 일:
강민재 - 현재 검색 API 응답 시간 측정 - 오늘 오후
이현주 - 검색 대상 컬럼 최종 정리 - 내일 오전
DBA 담당 - 인덱스 추가 가능성과 쓰기 성능 영향 검토 - 내일 오후
오지훈 - 검색 결과 페이지네이션 UI 수정 - 내일 오후
운영팀 - 고객사가 자주 검색하는 키워드 예시 20개 정리 - 마감일 미정
미정 - 검색 정확도 기반 정렬 도입 여부 결정 - 다음 회의